附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 投资促进项目库系统升级改造项目及运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市投资促进服务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘福蓉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65542700 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63.6712 |  | 63.6712 | 63.6712 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 63.6712 |  | 63.6712 | 63.6712 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在PC端和移动APP端，建设一个能够满足市投资促进服务中心投资促进工作业务需求的项目库系统 |  |  |  |  |  | 已建成并运行中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | PC端和移动APP端建立一个项目库系统 |  | 1个 |  | 1个 | 20 |  | 18 |  | 质量存在提升空间 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统运行情况 |  | 稳定 |  | 稳定 | 20 |  | 17 |  | 质量存在提升空间 |  |
|  |  | 时效指标 | 系统建成时间 |  | 上半年 |  | 上半年 | 15 |  | 13 |  | 质量存在提升空间 |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 |  | 控制在总预算内 |  | 控制在总预算内 | 15 |  | 12 |  | 质量存在提升空间 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 支撑招商引资工作 |  | 支撑全市投资促进系统招商引资工作 |  | 支撑全市投资促进系统招商引资工作 | 10 |  | 8 |  | 效益存在提升空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | 满意 |  | 满意 | 10 |  | 8 |  | 效益存在提升空间 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86 |  |  |  |